## Slide 1: R-FreeRTOS Week10
李东阳 周宜晖 陈云逸
2022/4/30

## Slide 2: 本周进度
软件：
  定位上周未能解决的漏洞
  完善消息队列、信号量、互斥量
  初步搭建事件系统
硬件：
  成功在64位系统上运行
完成在线文档CI
https://ldyang694.github.io/RFREERTOS/r_freertos/index.html

## Slide 3: 消息队列
队列锁
在消息队列基础上实现信号量
实现互斥量所需的优先级继承机制（尚未测试）
搭建基础事件系统 以允许队列等待从队列中收发消息

## Slide 4: 硬件
成功在64位系统运行 解决内存对齐问题
正在研究如何在D1开发板上启动程序
  理解启动流程：BROM-SPL（nand flash）-opensbi/uboot-（0x45000000）os
  参考例子完成了与串口交互部分的代码
  按照一个帖子用自己的os替换linux的boot，无法成功，已经求助发帖人
  之后尝试使用xfel直接写入并执行
  还需要解决opensbi上无法运行m-mode代码的问题

## Slide 5: 下一周计划
完善事件系统
继续解决内存漏洞
硬件调试
测例迁移
与开源社区的交流/文档完善

## Slide 6: 谢谢！